CodeRAG

本地知识库问答系统 — 项目开发总结

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RAG | Hybrid Retrieval | CrossEncoder | LangChain | Ollama | Streamlit

2025年4月

# 目录

右键目录，选择"更新域"刷新页码

一、项目概述	3

1.1 项目背景与目标	3

1.2 技术架构概览	3

二、开发过程	5

2.1 阶段一：基础版搭建	5

2.2 阶段二：前端与数据管道	5

2.3 阶段三：Hybrid 检索升级	6

2.4 阶段四：评估体系与量化优化	6

三、核心困难与解决方案	8

3.1 检索质量不佳：向量召回的术语鸿沟	8

3.2 索引污染：无关文档混入检索结果	8

3.3 评估链路不一致	9

3.4 测试集生成不稳定	9

四、最终成果与评估指标	10

五、简历写作建议	12

六、GitHub 开源建议	13

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景与目标

CodeRAG 是一个面向技术笔记的本地知识库问答系统。项目动机源于个人在学习深度学习、NLP、多智能体系统等领域时积累了大量笔记（PDF、Markdown、TXT 格式），但传统检索方式（关键词搜索、文件夹浏览）效率低下，难以快速定位跨文档关联知识。项目目标是构建一个零 API 费用、全离线运行的 RAG（Retrieval-Augmented Generation）系统，支持自然语言问答并标注答案来源。

## 1.2 技术架构概览

系统采用模块化架构，核心链路如下：

- 文档解析层：支持 PDF（PyMuPDF）、Markdown、TXT 多格式解析，统一清洗为纯文本

- 文本分块层：递归字符分块（chunk_size=500, overlap=50），保留章节边界语义完整性

- Embedding 层：HuggingFace all-MiniLM-L6-v2 本地向量模型，生成 384 维稠密向量

- 索引层：FAISS 向量索引 + BM25 稀疏索引，实现 Hybrid 双路召回

- 精排层：CrossEncoder（ms-marco-MiniLM-L-6-v2）二阶 relevance 排序

- 生成层：Ollama 本地部署 qwen2.5:7b，temperature=0.1 保证回答稳定

- 前端层：Streamlit 单页应用，支持文件上传、对话历史、引用来源展开

- 评估层：自动化测试集生成（LLM batch + evidence filter）+ 三维度批量评分

| 层级 | 组件 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析 | PyMuPDF + MarkdownLoader | PDF 文字提取 + Markdown 原生支持 |
| 文本分块 | RecursiveCharacterTextSplitter | 保留段落边界语义 |
| Embedding | all-MiniLM-L6-v2 | 384维轻量模型，本地可运行 |
| 向量索引 | FAISS | 内存高效，毫秒级相似度搜索 |
| 关键词索引 | BM25 (jieba 分词) | 中文分词 + 稀疏检索兜底 |
| 精排模型 | CrossEncoder ms-marco | 二阶 relevance 排序 |
| LLM | qwen2.5:7b (Ollama) | 中文优化，本地部署零费用 |
| 前端 | Streamlit | 快速构建交互式数据应用 |

表1：系统技术栈与组件选型

# 二、开发过程

## 2.1 阶段一：基础版搭建

项目初期搭建最小可用系统：使用 langchain_community 的 PyPDFLoader 解析 PDF 文档，通过 CharacterTextSplitter 进行固定长度分块，调用 Ollama 的 qwen2.5:7b 模型进行问答。此阶段验证了本地 LLM + RAG 链路的技术可行性，但暴露出三个明显问题：检索召回质量差（问"残差网络"返回 XGBoost 笔记）、生成内容缺乏来源标注、前端仅有命令行交互。

## 2.2 阶段二：前端与数据管道

引入 Streamlit 构建 Web 前端，实现文件上传、多轮对话、引用来源可展开查看。同时升级数据管道：新增 MarkdownLoader 处理 .md 笔记，增加文档清洗步骤（移除 HTML 标签、多余空行），优化分块策略为递归分块并保留段落边界。此阶段用户交互体验大幅提升，但检索核心问题仍未解决。

## 2.3 阶段三：Hybrid 检索升级（核心突破）

这是项目最关键的一次架构升级。经过日志分析发现，纯向量检索在中英文术语映射上存在结构性弱点——例如查询"残差网络"时，向量相似度无法有效关联到包含"ResNet"的英文笔记。解决方案是引入 Hybrid Retriever：

- FAISS 向量召回：负责语义相似度，捕获"梯度消失"与"vanishing gradient"等跨语言语义关联

- BM25 关键词召回：基于 jieba 中文分词 + rank_bm25，对中英文术语字面匹配进行兜底

- 去重融合：两路结果按来源+内容哈希去重，避免重复 chunk 浪费上下文窗口

升级后相关性指标从 <3 提升至 4.2/5。同时清理了 docs/ 目录中的 README.md 等无关文件，消除了索引污染。

## 2.4 阶段四：评估体系与量化优化

建立完整的量化评估体系，包含两个核心脚本：

- generate_test_set_batch.py：LLM 批量生成测试集（batch_size=2，temperature=0.7），包含 evidence filter 过滤不可回答条目：answer_points 非空、长度 ≤6、要点前15字符能在源文本中找到证据

- evaluate_batch.py：三维度评分——准确性（是否基于检索资料，有无幻觉）、完整性（是否覆盖标准要点）、相关性（检索资料与问题的相关程度），每项 1-5 分

此阶段发现并修复了评估链路不一致问题：早期 evaluate_batch.py 使用纯向量召回，而前端 app.py 已升级为 Hybrid + CrossEncoder 精排，导致评估分数无法反映真实用户体验。修复后在评估链路中加入 Rerank 精排（top-5），确保前后端评估口径一致。

# 三、核心困难与解决方案

## 3.1 检索质量不佳：向量召回的术语鸿沟

问题表现：查询"残差网络"时，FAISS 向量召回返回 XGBoost 教程、投机解码笔记等无关内容，唯一相关的 ResNet 笔记排在第 7 位。根本原因是 all-MiniLM-L6-v2 对中英文跨语言术语的向量对齐能力有限。

解决方案：实现 Hybrid Retriever，BM25 关键词召回作为兜底机制。BM25 对"残差/ResNet"等字面匹配敏感，与 FAISS 向量召回形成互补。融合后 ResNet 笔记进入 top-3，相关性从 <3 提升至 4.2/5。

## 3.2 索引污染：无关文档混入检索结果

问题表现：docs/ 目录中存在 README.md、main.py、无用TXT 等非知识性文件，其内容多为环境配置说明、代码片段、广告链接，却与"Python""安装"等高频查询高度相关，严重污染检索结果。

解决方案：彻底清理 docs/ 目录，仅保留与学习笔记相关的 PDF/Markdown 文件；重建 FAISS 索引。清理后相同查询的检索结果纯净度显著提升。

## 3.3 评估链路不一致

问题表现：evaluate_batch.py 早期使用纯向量召回（vectorstore.as_retriever），而前端 app.py 已升级为 Hybrid + CrossEncoder 精排，导致评估分数持续偏低，无法反映真实用户体验。

解决方案：统一评估链路——evaluate_batch.py 中同样实例化 HybridRetriever（vec_k=25, bm25_k=25），并在检索后加入 CrossEncoder 精排（top-5），确保评估口径与生产环境完全一致。

## 3.4 测试集生成不稳定

问题表现：LLM 批量生成测试集时 JSON 解析失败率高（20%批次失败），evidence filter 过滤后 40 条文档仅剩 12 条测试样本，统计可信度不足。根因包括：batch_size=4 时 LLM 输出不稳定、文档截断至 2000 字符导致 evidence 匹配失败、前12字符匹配过于严格。

解决方案：三重修复——batch_size 从 4 降至 2 提高 JSON 稳定性；文档不再截断使用全文验证；evidence filter 从固定前12字符匹配升级为三级降级策略（前15字符 → 关键词提取 → 前8字符）。修复后 40 文档生成 32 条有效测试集（提升 2.7 倍）。

# 四、最终成果与评估指标

## 4.1 量化评估结果

基于 32 条自动化生成的测试集（覆盖深度学习、NLP、多智能体、强化学习等 5 个技术领域），系统量化评估结果如下：

| 指标 | 得分（/5） | 提升幅度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准确性 | 3.30 | — | 回答基于检索资料，幻觉率低 |
| 完整性 | 3.20 | +28.0% | 覆盖标准要点的比例 |
| 相关性 | 4.20 | +12.0% | 检索资料与问题的相关度 |
| 要点覆盖率 | 52.2% | 新指标 | 精排后 top-5 中包含答案的比例 |
| 测试集规模 | 32 条 | +166.7% | 有效测试样本数 |

表2：CodeRAG 系统量化评估结果（30条采样评估）

## 4.2 系统架构成果

- 零 API 费用：全组件本地部署（Ollama + HuggingFace 本地模型 + FAISS），无需 OpenAI/Anthropic API Key

- 离线可用：无需网络连接即可运行，数据不离开本地设备

- 多格式支持：PDF / Markdown / TXT 三种格式统一解析与检索

- 来源可溯：每条回答均标注引用来源文档及具体段落，支持点击展开查看

- 自动化评估：一键生成测试集 + 批量评估 + JSON 报告输出，支持持续回归测试

## 4.3 技术亮点总结

- Hybrid 检索设计——针对中英文技术术语鸿沟问题，设计 FAISS+BM25 双路召回机制，解决纯向量检索的跨语言对齐缺陷

- CrossEncoder 精排——在粗排召回基础上引入二阶精排模型，将上下文窗口从 50 个 chunk 压缩至 top-5，显著降低 LLM 幻觉概率

- 评估链路对齐——发现并修复评估脚本与前端检索链路不一致的问题，确保量化指标真实反映用户体验

- Evidence Filter——设计三层降级策略的 answer_points 验证机制，解决 LLM 生成测试集时的 JSON 不稳定和过滤损失问题

# 五、简历写作建议

## 5.1 推荐格式：项目内容 — 本人职责 — 项目成果

按照"项目内容-本人职责-项目成果"的三段式结构撰写， STAR 法则贯穿其中：

### 项目内容（Situation + Task）

一句话交代背景和目标："基于个人学习笔记（PDF/Markdown/TXT）构建零 API 费用的本地 RAG 问答系统，解决跨文档知识检索效率低的问题。"

### 本人职责（Action）—— 分点陈述，每点一个技术决策

- 检索架构设计：针对纯向量检索的中英文术语鸿沟问题（如"残差网络"↔"ResNet"召回失败），设计 Hybrid Retriever（FAISS 语义召回 + BM25 关键词兜底），相关性从 <3 提升至 4.2/5

- 精排层优化：引入 CrossEncoder（ms-marco-MiniLM-L-6-v2）二阶精排，将粗排召回 50 个 chunk 压缩至 top-5，降低 LLM 上下文噪声与幻觉

- 评估体系建设：构建自动化评估框架（LLM 批量生成测试集 + evidence filter + 三维度评分），发现评估链路不一致问题并修复，确保量化指标真实反映前端体验

- 前端开发：Streamlit 单页应用，支持文件上传、多轮对话、引用来源展开

### 项目成果（Result）—— 数字化、可对比

- 量化指标：30 条测试集上准确性 3.3/5、完整性 3.2/5、相关性 4.2/5，测试集规模从 12 条提升至 32 条（+167%）

- 系统特性：零 API 费用、全离线运行、多格式支持（PDF/Markdown/TXT）、来源可溯

- 技术栈：Python, LangChain, FAISS, BM25, Streamlit, Ollama, HuggingFace

## 5.2 面试话术准备

面试官大概率会追问以下问题，建议提前准备：

- "为什么不用直接用 ChatGPT/Claude？"：强调数据隐私（个人笔记不愿上传云端）和零费用需求（学生/个人开发者场景），同时展示对本地部署 LLM 的深入理解

- "Hybrid 检索相比纯向量检索的优势是什么？"：用"残差网络"vs"ResNet"的具体案例说明跨语言术语鸿沟，BM25 对精确字面匹配的补充作用

- "评估指标怎么看？3.3 算不算高？"：说明这是严格评估（精排后 top-5 评估，非全量匹配），同时强调完整性从 2.5→3.2 的 28% 提升幅度

- "如果让你继续优化，你会做什么？"：换更大 Embedding 模型（bge-m3 替代 all-MiniLM-L6-v2）、引入查询重写（Query Expansion）、支持多轮对话上下文压缩

# 六、GitHub 开源建议

## 6.1 为什么建议上传 GitHub

- 技术背书：GitHub 是技术简历的可验证证据，面试官可以直接查看代码质量和架构设计

- 差异化竞争：大部分实习生简历只有项目名称，有真实仓库链接的候选人可信度显著更高

- 持续迭代：GitHub 的 commit history 展示项目的演进过程，比"一次性交付"更有说服力

## 6.2 仓库组织建议

建议的目录结构和文件组织：

CodeRAG/
├── docs/                  # 你的学习笔记（示例数据）
├── core/                  # 核心模块
│   ├── indexer.py         # 文档解析 + 分块 + 建索引
│   ├── retriever.py       # Hybrid Retriever + CrossEncoder 精排
│   └── generator.py       # Ollama LLM 调用封装
├── app.py                 # Streamlit 前端入口
├── evaluate_batch.py      # 批量评估脚本
├── generate_test_set_batch.py  # 测试集生成脚本
├── requirements.txt       # 依赖列表
├── README.md              # 项目说明（关键！）
└── .gitignore             # 排除 faiss_index/ 等大文件

## 6.3 README.md 要点

README 是面试官第一眼看到的内容，建议包含：

- 项目简介——1-2 句话说明这是什么、解决什么问题

- 效果演示——放 2-3 张 Streamlit 界面的截图（问答界面 + 引用展开）

- 快速开始——三步运行指令：pip install -r requirements.txt → python ingest_docs.py → streamlit run app.py

- 系统架构图——用文字流程图展示 Document → Chunk → Embedding → FAISS/BM25 → Hybrid → Rerank → LLM 的完整链路

- 评估结果——贴出 evaluation_report.json 的关键指标表格

- 技术决策记录——用 bullet list 记录关键决策及原因（如"为什么选 BM25 而不是关键词过滤""为什么 chunk_size=500"）

CodeRAG

本地知识库问答系统

Built with LangChain · FAISS · BM25 · CrossEncoder · Streamlit · Ollama